平顶山市城市管理局

2021年度垃圾焚烧处理费项目

绩效评价报告

项目名称：2021年度垃圾焚烧处理费项目

项目单位：平顶山市城市管理局

委托单位：平顶山市财政局

评价机构：平顶山市明审会计师事务所有限公司

2022年12月

目录

一、基本情况	2

（一）项目立项背景目的及主要内容	2

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况	3

（三）项目组织管理	4

（四）项目绩效目标	5

二、综合评价情况及评价结论	6

三、主要成效、存在的问题及原因分析	7

（一）主要成效	7

（二）存在问题及原因分析	7

四、有关建议	10

五、其他需要说明的问题	12

附件1：	14

附件2：	21

附件3：	34

附件4：	39

平顶山市城市管理局

2021年度垃圾焚烧处理费项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉》《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》等文件精神，进一步聚焦市委、市政府重大方针政策和决策部署落实情况，加强财政资金管理，优化财政资金资源配置，强化绩效管理，提高财政资金使用效益，平顶山市明审会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）受平顶山市财政局委托，对平顶山市城市管理局（以下简称“平顶山市城管局”）2021年度垃圾焚烧处理费项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价工作依据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）、关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）等文件规定和要求进行，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，采用定量与定性分析相结合的评价方法，在绩效评价过程中，结合平顶山市城管局2021年度垃圾焚烧处理费项目的实际情况，实施了包括初步了解情况、案卷研究、资料收集与数据填报、实地调研、问卷调查、数据整理与分析、计算各指标值、确定评价结论等必要的评价程序，完成了平顶山市城管局2021年度垃圾焚烧处理费项目绩效评价工作，并形成了本绩效评价报告。具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目立项背景目的及主要内容

1.项目立项背景及目的

为防治城市生活垃圾污染环境，提高平顶山市环境卫生水平，实现城市生活垃圾的无害化、减量化、资源化处理，保障居民健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（城建〔2000〕120）、《中国应对气候变化国家方案》（2007年6月4日）《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》等政策文件精神，垃圾焚烧处理可实现垃圾重量减量、容积减量，能极大地减少填埋用地，延长填埋场使用寿命；利用余热发电上网，实现垃圾处理的资源化；项目的建设具有显著的社会效益，项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，使城市面貌、生态环境得到较大的改善，为平顶山市营造一个整洁的城市市容环境；能满足公众环境诉求，完善垃圾处理系统，减少垃圾污染，有效保护环境。

垃圾无害化、减量化、资源化是国家垃圾治理的目标，也是平顶山市垃圾治理的目标，因此由中节能（平顶山）环保能源有限公司在平顶山化工产业集聚区建设平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目。该项目（一期）总投资约4.9亿元，设计处理垃圾量为1000t/d，年处理平顶山市和叶县生活垃圾36.5万吨；项目选址位于平顶山化工产业集聚区（叶县龚店乡），规划总占地面积120亩，总建筑面积30,551平方米，项目（一期）已于2020年6月29日正式投入运营。

基于上述完善的条件，平顶山市城管局依据《河南省平顶山市生活垃圾焚烧处理项目特许经营权协议》、《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》等规定对该项目实施管理；按照合同约定利用平顶山市主城区产生的生活垃圾，给中节能（平顶山）环保能源有限公司提供发电用原材料；按照处理垃圾数量，向中节能（平顶山）环保能源有限公司支付垃圾处理服务费。

2.项目实施内容

城市垃圾焚烧一期项目已于2020年6月建成投产，年计划处理生活垃圾约36.5万吨。基本实现平顶山市生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”，为改善市容环境，提升城市形象，创建国家卫生城市、园林城市、文明城市及践行双碳战略做出积极贡献。平顶山市城管局依据相关监管办法，按照合同约定对处理生活垃圾数量和效果进行监督，依据处理垃圾量和每吨支付60元处理费的标准进行补贴。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1.资金投入和使用

平顶山市城管局2021年度通过追加预算申请的方式申请生活垃圾处理费专项资金2,800万元；平顶山市财政局《2021年追加预算项目垃圾焚烧发电项目的批复表》显示，核批平顶山市生活垃圾焚烧处理费项目追加预算金额为2,800万元。2021年度平顶山市垃圾焚烧处理费项目实际拨付资金金额1,969.47156万元，分别为2021年4月收到拨付资金1,318.68万元，2021年11月收到拨付资金650.7915万元，因未能在2021年12月底前支付完毕，年底财政收回724.3968万元。

2021年度，平顶山市城管局实际支付平顶山市生活垃圾焚烧处理费1,245.07476万元，预算执行率63.22%。资金分两次支付：2021年6月支付673.09218万元（垃圾进厂量及处理费所属期间为2020年6月至10月），2021年7月支付571.98258万元（垃圾进厂量及处理费所属期间为2020年11月至2021年3月）。

2.项目实施情况

2020年6月15日至2021年12月31日，运送处理城市生活垃圾44.978976万吨（其中2021年度为20.75125万吨），有效改善了城市卫生环境，未因污染对环境造成不良影响，实现了垃圾处理无害化。

垃圾焚烧电厂接收44.978976万吨生活垃圾，焚烧后产生飞灰0.950776万吨，处理后垃圾重量减少了97.89%，减量效果明显，使垃圾填埋场寿命延长，实现垃圾处理减量化。

垃圾焚烧电厂接收44.978976万吨生活垃圾焚烧发电，上传电量约17,460.65万度，实现收入约9,777.96万元（其中：2021年度上传电量12,304.68万度，实现收入约6,890.62万元），垃圾变废为宝，成为新的动力来源，实现垃圾处理资源化，一定程度上缓解了城市用电压力。

（三）项目组织管理

平顶山市城管局是平顶山市生活垃圾焚烧处理企业运营监管的主管部门，负责按照生活垃圾处理（进场）量申请并支付垃圾处理补贴资金，并委派局属单位平顶山市垃圾处理场，专门负责对项目实施单位中节能（平顶山）环保能源有限公司进行运营指导、监督、管理工作，向运营方派出驻厂监管组，行使监管权力，具体监督生活垃圾进场数量、废气及污水排放达标等情况。

平顶山市城管局对该项目的运营和监管，制定了专门的考核实施办法，并按照实施办法的条款，对项目进行管理，包括设立监督组、委派驻场人员，定期现场调研、抽查确认；对垃圾焚烧处理费项目全方位监管、考核。

（四）项目绩效目标

鉴于被评价单位绩效目标表设置不合理、不准确、不规范，不能完整反映绩效目标实现程度，本次评价根据单位提供项目相关资料对单位设置的绩效目标表进行重新梳理。（详见下表1）：

表1：

市级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

| 项目名称 | 垃圾焚烧处理费项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 平顶山市城市管理局 |  | 单位名称 | 平顶山市城市管理局 |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额： | 2800 | 年度资金总额： | 2800 |
|  | 其中：财政性资金 | 2800 | 其中：财政性资金 | 2800 |
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 绩效目标 | 实施期目标 |  | 年度目标 |  |
|  | 目标：日运送市区城市生活垃圾800吨/天，保证城市生活垃圾日产日清，排放“三废”符合环保排放标准，实现城市生活垃圾无害化、减量化、资源化，促进城市文明建设，改善投资环境，节省土地资源。 |  | 目标：日运送市区城市生活垃圾800吨/天，保证城市生活垃圾日产日清，排放“三废”符合环保排放标准，实现城市生活垃圾无害化、减量化、资源化，促进城市文明建设，改善投资环境，节省土地资源。 |  |
| 年度分解目标 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市区生活垃圾日均运送量 | ≥800吨 |  |
|  | 质量指标 | 运送生活垃圾可处理率 | ≥95% |  |
|  |  | 烟气污染排放达标率 | =100% |  |
|  |  | 废渣、污水排放达标率 | =100% |  |
|  | 时效指标 | 城市生活垃圾接收时限 | 当日运送垃圾当日接收完毕 |  |
|  | 成本指标 | 垃圾处理补贴费 | ≤60元/吨 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 上传电力实现收入 | ≥6500万元 |  |
|  | 社会效益 指标 | 生活垃圾无害化 | 排放达标，无危害 |  |
|  |  | 生活垃圾减量化 | 明显 |  |
|  |  | 生活垃圾资源化 | 电力上传 |  |
|  | 生态效益 指标 | 有效解决生活垃圾 污染问题 | 有效 |  |
|  | 可持续影响 指标可持续影响 指标 | 持续改善生活环境 | 持续 |  |
|  |  | 持续保持电力上传 | 持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 垃圾接收和运送部门满意度 | ≥90% |  |
|  |  | 项目周边居民满意度 | ≥90% |  |

二、综合评价情况及评价结论

评价小组通过实地调研、考察，查阅了与平顶山市城管局2021年度垃圾焚烧处理费项目有关的资料文档，经审核财务核算资料，查阅会计凭证，通过与项目实施单位进行座谈、访问，在全面分析整理的基础上，依据设定的垃圾焚烧处理费项目绩效评价指标体系，对该项目进行评价打分，综合评分为88.47分，等级为“良”。（详见下表2）

表2：

绩效评价得分情况统计表

| 项目名称 | 分值 | 扣分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 11.53 | 88.47 | 88.47% |
| 项目决策 | 10.5 | 3.5 | 7 | 66.67% |
| 项目过程 | 19.5 | 5.49 | 14.01 | 71.84% |
| 项目产出 | 40 | 2.04 | 37.96 | 94.9% |
| 项目效益 | 20 | 0.5 | 19.5 | 97.5% |
| 满意度 | 10 | 0 | 10 | 100% |

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

1.辖区生活垃圾处理问题有效解决

项目实施后，对平顶山市所属新华区、卫东区、湛河区、高新区等主城区生活垃圾进行及时地收集、运送和处理，辖区生活垃圾乱堆乱放问题得以有效解决，减少了垃圾堆放对空气和水体造成污染，有效改善了辖区居民生活环境质量。

2.生活垃圾减量化效果明显

自2020年6月至2021年12月共运送处理城市生活垃圾44.978976万吨（不含叶县），焚烧后产生飞灰运送至垃圾场0.950776万吨，垃圾重量减少了97.89%，垃圾减量化效果明显，比对生活垃圾直接填埋法，可明显减少垃圾填埋量，延长了垃圾填埋坑的使用寿命，相对节约了土地资源。

3.生活垃圾处理资源化有效实现

项目通过对生活垃圾焚烧产生的热能发电，在产生电力收益的同时，产生的炉渣又作为一种资源能够对外出售。自2020年6月至2021年12月，焚烧垃圾（不含叶县）共计上网电量17,460.65万度，通过电力上网、炉渣售卖产生经济效益，让城市生活垃圾变废为宝，有效实现了生活垃圾资源化的预期目标。

（二）存在问题及原因分析

总体上看，该项目取得了成效明显，但评价过程中也发现一些问题，主要体现在以下几方面：

1.不重视绩效管理，不会设置绩效目标

项目单位没有按照《平顶山市市级预算绩效管理办法》要求，建章立制、缺少由业务和财务等相关人员组成绩效管理工作小组；绩效管理人员绩效业务水平不高，不理解如何设置绩效目标，设置的绩效目标不合理、不准确、不规范；在项目自评上，评价标准把握不准、评价方法不规范。

上述问题产生的主要原因，一方面是项目单位领导绩效管理观念淡薄，不重视绩效管理，主体责任认识不到位，导致管理缺失；另一方面是绩效管理人员专业知识和技能不能满足管理需求，不能独立设置绩效目标和绩效指标的情况，又未能及时聘请专业人员对绩效管理工作进行指导。

2.预算编制不准确

项目单位在预算编制时，没有准确调查收集预算编制基础数据，造成2020年度和2021年度前11个月，项目预算资金2800万元，实际资金需求约2450万元，预算数额与实际数额存在偏差。

上述问题产生的主要原因是，单位对预算编制不够重视，项目单位基础数据收集不完善，未依据2020年度和2021年度已发生垃圾量进行合理统计，未做到业务、财务科室相融合，合理、科学地编制预算。

3.预算资金到位率和预算执行率双低

在本项目中，2021年度预算资金2800万元，拨付资金1969.4715万元（其中：2021年4月收到拨付资金1,318.68万元，2021年11月收到拨付资金650.7915万元），资金到位率70.34%；2021年度拨付资金1969.4715万元，实际支付资金1245.07476万元（其中：2021年6月支付2020年6至10月服务费673.09218万元；2021年7月支付2020年11至2021年2月服务费571.98258万元），预算执行率63.22%。预算资金到位率和预算执行率都较低，致使财政资金沉淀，资金利用率不高。

上述问题产生的主要原因是，2021年度项目主管部门进行了机构改革，机构改革过程中工作衔接不紧密，安排不到位，致使724.39674万元资金未能及时支付项目单位，预算执行率仅为63.22%，财政资金冗余；由于未能及时拨付到位资金，致使新的预算资金无法再行申请。造成资金到位率仅为70.34%。

4.存在违约风险

《特许经营权协议》约定“垃圾处理服务费按月支付，年终结算”，违约责任约定“未按照双方约定提供垃圾和支付服务费，应承担违约责任”。据此条款，项目运营方如果按照协议约定，根据完成的垃圾焚烧处理工作量，按月向平顶山市城管局及其所设监管组报送完资金支付资料，平顶山市城管局就应按照协议约定及时、足额履行付款义务，否则就要承担违约责任。但截至评价日，平顶山市城管局对于垃圾焚烧处理费的支付方式，始终没有按照协议约定执行，未做到“按月支付，年终结算”，仅于2021年度6月份和7月份分别支付了2020年6至10月及2020年11至2021年2月的服务费，剩余部分2021年3至11月服务费未在当年支付，未进行年终结算，这种违背合同约定的情况极易产生法律风险。

上述问题产生的主要原因是，平顶山市城管局思想上不重视履约责任，合同履约意识薄弱，知道违约但不重视违约风险；工作上缺乏主动性，在明知已经违约的情况下，没有及时地采取补救措施，协商协议条款变更。

5.内控制度部分条款落实不力

《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第七条第3款规定，“将进厂垃圾称量系统与平顶山市城市管理局监管组电脑管理系统联网”，截至评价日，仍没有实现联网，上述条款落实不到位、执行不力。

上述问题产生的主要原因是制度执行过程中需求不明晰，人员配合紧密度不够，上级部门仅要求实现目的，对需求的细节没有及时传递给下级单位，下级单位不明确细节时没有及时反馈给上级部门，配合不到位，造成实施条款落实不到实处。

- 6.“运营和监管的考核制度”约束条款制定不妥

《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第二十七条规定：“90分为考核标准分值，即达到90分或以上全额支付垃圾焚烧处理费，每低于标准分1分，扣减5吨处理费。”按此条款，即使考核值为0分，每月最多核减450吨，总核减量0.54万吨，相对于一年29.2万吨的总处理量来说，扣减比例仅占1.85%。该条款制定的约束力不够，不能有效规范运营方行为。

上述问题产生的主要原因是，“运营和监管的考核制度”与实际情况结合不紧密，制定条款时对规范功能理解不到位，没有很好地考虑到具体条款对运营方约束的程度和预计产生的效果。

四、有关建议

（一）增强绩效管理观念，提升人员绩效管理素质

单位领导重视程度，直接影响着绩效管理工作的质量。建议如下，一是将绩效管理工作纳入绩效管理人员的考核办法，增强领导对绩效管理的重视程度，同时，夯实绩效管理人员的直接责任，提高预算绩效管理的主动性，以保证绩效管理工作有效开展。二是成立与项目相关的业务、财务等人员组成绩效管理工作小组，并划分职责、明确责任。规范项目申报、事前绩效评估、绩效目标与指标设置、绩效运行监控、绩效自评以及评价结果考核等全流程绩效管理工作。严格按国家、省市相关绩效管理规定执行，确保绩效目标的实现，保证财政资金使用效益，提高公共产品和公共服务质量。三是积极组织相关人员，通过绩效管理方面的知识培训、继续教育学习，绩效实务研讨等方式，积累理论与实务知识，以提高其理论水平和操作能力；绩效目标和指标设置前，要对项目的基础资料进行全面、细致的搜集、整理、分析、研判，必要时，可聘请第三方机构或相关专业人员进行具体业务的指导、帮助。

（二）业务、财务科室融合，科学、准确编制预算

为提高预算编制的精准度，建议严格执行部门预算编制程序，将业务科室和财务科室紧密结合，预算编制前充分考虑预算编制的基础数据，如主城区城市生活垃圾平均产出量、前期垃圾处理量及项目设计处理能力等因素，收集一系列完整、准确的基础数据资料，相对准确地预估预算年度垃圾处理总量，按照60元/吨的处理费，科学、合理测算预算资金额度，根据季节变化精细到各月垃圾数量及处理费用，以保证预算编制的精准度。

（三）增强服务意识，明确工作责任

建议项目主管部门，增强服务意识，明确垃圾处理量核算、资金申请、资金拨付的责任人，厘清每个环节具体任务的完成时限要求，不管在何种情况下，都要确保按照业务管理制度和财务管理制度的有效衔接，责任到人，落实审批手续，提高预算执行率，保证财政资金使用效益。

（四）重视履约责任，防范违约风险

按照合同约定履行是双方都要遵循的基本原则。作为管理方，更要重视违约风险，尽量避免承担违约责任。建议必要时聘请法律专业人士，对协议条款的执行情况进行审核、把控，对合同执行过程中可能存在的违约风险及时提醒。

如实际操作过程中因主、客观因素不能履行的条款，应在与对方协商一致基础上，对不恰当协议条款进行修正和完善，按实际情况补充签订适宜操作或执行的约定条款。

（五）加强单位间沟通，尽快落实方案条款

对未实现进厂垃圾称量系统与平顶山市城市管理局监管组电脑管理系统联网问题，建议加强项目单位和项目主管部门的沟通，明确目的与需求，结合计算机技术服务机构确定实施办法，早日解决，实现信息共享；

如确因客观因素不能实现信息共享，建议完善实施办法对该条款进行修正。

（六）重新修订“运营和监管的考核制度”约束条款

对于《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第二十七条规定不合理的情况，建议：同经营方充分协商，阐述该条款的不合理性，尽早修订完善计分考核办法，强化制度约束力。

五、其他需要说明的问题

本报告仅就此次委托目的而作，不得作为他用，因使用本报告不当造成的后果与绩效评价人员和评价机构无关。

主评人：

主评人：

平顶山市明审会计师事务所有限公司

（本页无正文）

本报告附件

附件1： 绩效评价工作开展情况

附件2： 绩效评价指标分析

附件3： 项目绩效评价指标体系评分表

附件4： 绩效评价问题清单

附件1：

平顶山市城管局

2021年度垃圾焚烧处理费项目

绩效评价工作开展情况

为全面贯彻落实绩效评价有关要求，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，平顶山市财政局开展2021年度重点项目绩效评价工作，平顶山市明审会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）受平顶山市财政局委托，对平顶山市城市管理局（以下简称平顶山市城管局）2021年度垃圾焚烧处理费项目进行绩效评价工作，现将绩效评价工作开展情况汇报如下：

一、评价目的、对象和范围

（一）评价目的

评价机构拟通过对项目进行综合评价，对2021年度垃圾焚烧处理费项目进行跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，最终实现推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量的目标。

通过对2021年度垃圾焚烧处理费项目的绩效评价，分析垃圾焚烧处理费项目为社会带来的效益和影响，发现和总结项目实施中的问题和经验，规范项目管理，更好的落实垃圾焚烧处理费项目补贴政策，实现垃圾处理无害化、减量化、资源化的需要，有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，使城市面貌、生态环境得到较大的改善，为平顶山市营造一个整洁的城市市容环境。

（二）评价对象：2021年度垃圾焚烧处理费项目。

（三）评价范围：纳入预算管理的2,800万元财政性资金。

二、绩效评价依据

### 1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）

2.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

### 4.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

### 5.关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知财监〔2021〕4号

6.《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

7.《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法（豫财预〔2019〕176号）

8.《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）文件

9.《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）

10.平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法》的通知（平财效〔2022〕2号）

11.平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效目标管理办法》的通知（平财效〔2022〕9号）

12.平顶山市财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知（平财效〔2022〕10号）

13.平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）关于《将生活垃圾焚烧处置费列入2020年度预算的请示》（平城管〔2020〕23号）

14.平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）《关于将生活垃圾焚烧处置费列入2020年度预算的请示》

15.平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）关于印发《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》的通知）

16.《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》

17.《河南省平顶山市生活垃圾焚烧处理项目特许经营权协议》

18.国家有关财政管理、财务管理办法和规定

19.项目实施单位等部门的其他相关资料

20.评价机构通过调查、核实等获得的访谈、问卷调查等资料

三、评价指标体系和评价标准

（一）评价指标

评价指标包括项目决策、过程、产出、效益、满意度五个方面。

决策方面分值10.5分，包括项目设立3.5分、绩效目标4分、资金投入3分，共计3个二级指标；包含项目设立依据充分性1.5分、申报程序规范性2分、绩效目标合理性2分、绩效指标明确性2分、预算编制科学性2分、资金分配合理性1分，共计6个三级指标。

过程方面分值19.5分，包括资金管理10.5分、组织实施9分，共计2个二级指标；包含资金到位率	3分、预算执行率3分、资金支付时效2分、资金使用合规性2.5分、组织机构2分、项目管理制度2分、财务管理制度2分、项目绩效自评2分、项目档案管理1分，共计9个三级指标。

产出方面分值40分，包含数量指标10分、质量指标15分、时效指标7分、成本指标8分，共计4个二级指标；包含城市生活垃圾日平均运送处理量10分、运送生活垃圾可处理率5分、烟气污染排放达标率5分、污水排放达标率5分、城市生活垃圾接收时限7分、垃圾处理补贴费8分，共计6个三级指标。

效益方面分值20分，包括经济效益5分、社会效益10分、生态效益5分，共计3个二级指标；包含上传电力实现收入5分、生活垃圾无害化4分、生活垃圾减量化4分、生活垃圾资源化2分，解决垃圾污染环境问题、提升城市环境5分，共计5个三级指标。

满意度方面分值10分，包括服务对象及周边居民满意度10分，共计1个二级指标；包含垃圾接收和运送部门满意度5分、项目周边群众满意度5分，共计2个三级指标。

### （二）评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度（打分依据）。根据不同指标的含义和特点，本次绩效评价采用的评价标准具体包括：

1.计划标准。是指以项目申请时预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。基于这一标准，在考核时，如果指标的绩效情况达到或超过了预先的计划值，则赋予该指标最高的得分，否则酌情扣分；如指标整体体系中的资金到位率、预算执行率、城市生活垃圾处理量、运送生活垃圾可处理率、满意度等指标均采用该标准进行评价。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；如指标体系中的烟气污染排放达标率、污水排放达标率等指标采用该标准进行评价。

3.经验标准。即由专家根据实际经验和经济社会的发展规律，经分析研究后得出的评价标准。基于这一标准，在考核时，如果指标的绩效情况达到了或超过经验标准，则赋予该指标最高的得分，否则酌情扣分；如指标体系中的组织机构、项目档案管理、垃圾处理时间等指标采用该标准进行评价。

四、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

五、绩效评价方法

本次评价以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》财预〔2011〕285号、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法（豫财预〔2019〕176号）、《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）文件确定的绩效评价方法为基础，根据项目评价对象的具体情况，采用多种方法相结合的综合绩效评价方法，主要方法包括：

1.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法，如产出、效益等设有预期指标的目标评价均采用该方法评价。

2.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法，如本次评价中产出成本使用该评价办法。

3.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法，本次评价中满意度的确认采用此方法。

六、绩效评价的工作过程

本次绩效评价工作过程分为三个阶段，分别为绩效评价准备、实施、撰写和提交报告三个阶段，具体如下：

（一）准备阶段

1.确定评价对象和范围。

2.成立评价工作组。接受委托，成立评价项目组，确定项目负责人和项目组成员，并根据项目情况进行分工，具体负责实施绩效评价。

3.制定绩效评价工作方案。搜集项目资料及相关政策文件，了解项目和资金基本情况。在了解被评价单位基本情况的基础上，根据项目特点及目标，有针对性的设计绩效评价指标体系、基础数据采集表、调查问卷、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成评价工作方案。并结合相关意见，对评价方案进行修订完善，形成最终评价方案。

4.明确评价具体内容。评价机构与平顶山市城管局就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通。

（二）实施阶段

1.收集、审核资料。全面收集资料，并在此基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析，确定现场调研的工作重点。

2.现场核查。根据评价对象的特点和项目实施单位提供的数据资料，采取现场调研、座谈交流、查验访问等方式进行实地验证核实。

3.综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

4.交换意见。就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与被评价单位交换意见。

（三）撰写和提交评价报告阶段

1.撰写报告。评价机构按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

2.提交报告。评价机构在规定的时间内向平顶山市财政局提交初步的绩效评价报告，经平顶山市财政局组织召开项目绩效评价报告相关评审会后5个工作日内修改完善并提交正式绩效评价报告。

3.建立并移交档案。评价工作结束后，评价机构对收集、整理有关资料进行归档，形成工作底稿并移交平顶山市财政局。

七、评价相关方工作人员

评价组人员组成及分工情况：

主评人：任二营、刘忆倩

| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高 学历 | 职务 | 职称和执业资格 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任二营 | 男 | 本科 | 所长 | 注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师 | 项目负责人，负责绩效评价指导、复核 |
| 2 | 刘忆倩 | 女 | 研究生 | 副所长 | 注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师 | 绩效评价指导、复核 |
| 3 | 段琳琳 | 女 | 本科 | 部门经理 | 会计师 | 制定评价方案、撰写报告、现场及非现场评价 |
| 4 | 段秀敏 | 女 | 本科 | 部门经理 | 会计师 | 资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价 |
| 5 | 平姗姗 | 女 | 本科 | 部门经理 | 会计师 | 资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价 |
| 6 | 杨会丽 | 女 | 本科 | 调研员 | 会计师 | 调查，问卷整理 |
| 7 | 乔星玮 | 男 | 本科 | 调研员 | 会计师 | 调查，问卷整理 |

附件2：

平顶山市城管局

2021年度垃圾焚烧处理费项目

绩效评价指标分析

为全面贯彻落实绩效评价有关要求，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，平顶山市财政局开展2021年度重点项目绩效评价工作，平顶山市明审会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”）受平顶山市财政局委托，对平顶山市城市管理局（以下简称平顶山市城管局）2021年度垃圾焚烧处理费项目进行绩效评价工作。评价小组通过查阅与平顶山市城管局2021年度垃圾焚烧处理费项目有关的资料文档，审核与项目相关的财务核算资料及相关会计凭证，实地考察并与项目实施单位进行了座谈，按照绩效评价指标体系及评分规则，对项目绩效评价综合评分为得分88.47分（项目决策7分，项目过程14.01分，项目产出37.96分，项目效益19.5分，满意度10分），评价等级为“良”。具体分析如下：

（一）A项目决策

A1项目设立

A11项目设立依据充分性

平顶山市位于河南省中南部，随着社会的发展，人民生活水平的提高，产生的生活垃圾量大大地增加，平顶山市现有填埋场占地面积大，填埋处理利用率低的矛盾已经显现。受垃圾运距、生态保护等的制约，再寻找新的垃圾填埋场将变得非常困难。垃圾减量化已成为新的需求，垃圾焚烧处理项目为平顶山市生活垃圾无害化、减量化、资源化及环境提升发挥巨大作用。

2016年7月26日，平顶山化工产业集聚区管委会《关于统一开展平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目前期工作的函》同意推进该项目；

2016年11月4日，平顶山市住房和城乡建设管理局《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目有关情况的请示》对项目的相关事项做了请示；

2016年11月17日，河南省平顶山市人民政府对《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目有关情况的请示》给予批复；

2016年12月15日，平顶山市住房和城乡建设管理局《关于平顶山市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费调整的函》对垃圾处理服务费进行调整；

2017年6月29日，平顶山市发展和改革委员会《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》对该工程项目进行批复。

项目设立符合法律法规、符合经济社会发展规划和相关政策；项目设立与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。立项依据充分。本项标准分1.5分，评价实际得分1.5分。

A12申报程序规范性

（01）《关于同意开展平顶山市城市生活垃圾焚烧发电前期工作的函》平化管函〔2016〕15号

（02）《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目有关情况的请示》平建〔2016〕161号

（03）河南省平顶山市人民政府对《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目有关情况的请示》平建〔2016〕161号的批复

（04）《关于平顶山市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费调整的函》平建办〔2016〕256号

（05）《关于中节能（平顶山）环保能源有限公司项目用地的预审意见》

（06）《关于中节能（平顶山）环保能源有限公司平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目的规划意见》平顶山化工产业集聚区规划建设局

（07）《关于中节能（平顶山）环保能源有限公司平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目的规划意见》叶县住房和城乡规划建设局

（08）《关于同意平顶山市城市生活垃圾焚烧发电前期工作的函》平发改能源函〔2017〕2号

（09）《关于同意平顶山市城市生活垃圾焚烧发电前期工作的函平发改能源函〔2017〕2号》的通知叶发改能源〔2017〕9号

（10）《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目节能评估报告的批复》平发改审服〔2017〕3号

（11）《关于申请核准平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目的请示》叶发改投资〔2017〕56号

（12）《关于中节能（平顶山）环保能源有限公司平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的意见》叶环函〔2017〕27号

（13）《关于中节能（平顶山）环保能源有限公司平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的意见》叶环函〔2017〕27号

（14）《对平顶山城市生活垃圾焚烧发电项目社会稳定风险评估报告的批复》叶信领〔2017〕20号

（15）《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》平发改审服〔2017〕21号

（16）《关于平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目办理有关手续的函》

（17）《关于平顶山市城市垃圾焚烧发电项目建设用地的批复》平政土〔2018〕46号

（18）《平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目人防立项批复》

（19）《中节能平顶山垃圾焚烧可行性研究报告》

（20）《河南省平顶山市生活垃圾焚烧处理项目特许经营权协议》

上述资料显示，2021年度垃圾焚烧处理费项目按照规定申请、设立并执行了完整、正确的程序；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证等决策。本项标准分2分，评价实际得分2分。

A2绩效目标

A21绩效目标合理性

项目总体绩效目标处理城市生活垃圾1,000吨/天，并焚烧垃圾缓解市区用电。实地调查发现，叶县垃圾焚烧处理费不包含在本项目预算，在设置总体目标时却包含叶县垃圾焚烧处理量，设定处理量1,000吨/天中包括叶县的垃圾处理量约200吨，口径的不统一，导致无法对绩效目标实现程度进行准确考核。

该项目设立有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平、与预算资金不匹配。本项标准分2分，评价实际得分1分。

A22绩效指标明确性

平顶山市城管局2021年度市级单位预算项目绩效目标申报表显示项目设有绩效总目标，并对产出、效益、满意度指标分别设立，但在绩效指标设置方面，缺少对项目基本情况的研判，对绩效指标整体把握不到位，导致指标设置不完整，细化、量化程度不够。例如：质量指标仅设置“处理合格率”，与项目质量考核面严重不符；质量指标应针对垃圾的可处理程度、排放污水、废气质量等设置相应指标，但严重缺失。效益指标应从经济效益、生态效益指标、社会效益方面进行设置，只设置社会效益指标；成本指标设置总成本为≤2,800万元，未体现协议约定每吨60元的成本标准，也没有和预计垃圾处理量挂钩，指标值不准确。

绩效指标设置不细化，可衡量性不强，与项目任务数不匹配扣1分。本项标准分2分，评价实际得分1分。

A3资金投入

A31预算编制科学性

通过座谈访问、现场了解，项目预算主要依据垃圾处理量结合垃圾处理费标准简单测算，数据收集不及时、不完整，仅考虑垃圾处理计划数，没有真实预测垃圾的可供应总量。申请追加预算时，未对2020年度垃圾实际处理量及2021年度已发生垃圾处理量进行准确计算；亦未根据2020年度和2021年度已发生的垃圾实际处理数量，对2021年度未发生月份垃圾处理量进行科学测算，造成预算编制不科学、不准确，预算资金与实际存在偏差。本项标准分2分，评价实际得分0.5分。

A32资金分配合理性

经现场检查资料、通过座谈访问、了解情况并分析研判本项目预算资金分配依据充分；分配度合理，与项目单位相适应。本项标准分1分，评价实际得分1分。

A项目决策标准分10.5分，评价实际得分7分。

（二）B项目过程

B1资金管理

B11资金到位率

经现场查阅资料，项目预算批复资金2,800.00万元，到位资金1,969.4715万元，资金到位率为70.34%。与计划标准不符合，本项标准分3分，评价得分2.11分。

B12预算执行率

经现场查阅资料，项目到位资金1,969.4715万元，实际支付资金1,245.07476万元，预算执行率为63.22%。与计划标准不符合，本项标准分3分，评价得分1.90分。

B13资金支付时效

通过查阅财务资料（发票及单位流水账），项目拨付资金均于收到发票后的20个工作日内及时支付，无延迟；但未按照《特许经营权协议》约定“垃圾处理服务费每月支付，年终结算”，存在违约风险扣1分。本项标准分2分，评价得分1分。

B14资金使用合规性

《财政专项资金管理办法》第十四条“专项资金应专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。”第十五条“专项资金实行专账核算、封闭运行。专项资金按规定实行报账制的，报账资金不能突破年度预算。”该项目实施过程中将财政预算资金按照财务管理制度管理，并按照财务支付流程进行支付。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。经抽查项目资金使用付款记账凭证、原始附件、审批手续等原始资料分析研判，项目资金拨付有较完整的审批程序和手续；项目支出符合批复的用途；项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。账务处理合法合规。本项标准分2.5分，评价得分2.5分。

B2组织实施

B21组织机构

为准确确认垃圾运送数量，实时监督环保效果，设立专门的组织机构。平顶山市城管局是平顶山市生活垃圾焚烧处理企业运营监管的主管部门，负责按照生活垃圾处理（进场）量申请并支付垃圾处理补贴资金；平顶山市垃圾处理场是平顶山市城市管理局直属二级单位，负责对中节能（平顶山）环保能源有限公司运营的指导、监督、管理的具体工作、向运营方派出驻厂监管组，监督组代表平顶山市垃圾处理场行使监管权力，具体监督生活垃圾进场数量、烟气及污水排放达标情况。

但项目未成立绩效管理工作小组，扣0.5分。本项标准分2分，评价得分1.5分。

B22项目管理制度

《内部控制规范》、关于印发《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》的通知）和《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》明确规定具体实施部门和人员职责；

经现场检查资料并分析研判，该项目制定了相应的项目管理制度和实施办法，但存在实施办法执行不到位和制度条款制定约束力不强的情况，如：至今没有实现《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第七条第3款规定，将进厂垃圾称量系统与平顶山市城市管理局监管组电脑管理系统联网；《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第二十七条规定，扣减数量太少，约束力不强。本项标准分2分，评价得分1.5分。

B23财务管理制度

平顶山市城管局《财务工作管理制度》对财务管理制度进行了明确的规定，对财务预算资金、资金管理、资产管理、审批报销、会计基础工作规范均进行了明确的规定；经现场检查资料并分析研判，财务制度执行到位，会计核算规范。

该项目有相应的财务管理制度，制度健全；且按制度执行到位；会计核算规范，符合行业标准。本项标准分2分，评价得分2分。

B24项目绩效自评

《单位自评总结报告》和《项目单位自评表》中列示的评分和自评指标存在不统一、打分不正确的情况，例如：

设置的产出指标中数量指标设置为处理垃圾1,000吨/天，年度指标应为36.5万吨，实际完成20.75125万吨，没有完成数量指标，但自评时未扣分，打分不准确；社会效益指标设置为发电项目对用电压力的缓解，自评却为垃圾焚烧处置对环境保护的促进作用，自评与预先设定的指标不一致；

经现场检查资料并分析研判，项目开展自评，但自评不及时、不准确、不规范。本项标准分2分，评价得分0.5分。

B25项目档案管理

平顶山市垃圾处理场在项目单位中节能（平顶山）环保能源有限公司设立专门办公室，收集并保管相关档案资料，包括垃圾进场数量明细表及汇总日报表、月报表等档案，并由监管组人员签字。经现场检查，项目资料完善、档案管理规范。

本项目各项档案资料齐全并及时归档。本项标准分1分，评价得分1分。

项目过程标准分19.5分，评价得分14.01分。

（三）C项目产出

C1数量指标

C11城市生活垃圾日平均运送处理量

2021年度垃圾焚烧处理费项目目标为完成日均处理垃圾≥1000吨，实际完成情况为日均处理垃圾796.09吨（不含叶县）。经计算，本项标准分10分，评价得分7.96分。

C2质量指标

C21运送生活垃圾可处理率

经现场检查资料、通过座谈了解并分析研判，截至2021年底垃圾进场总数量45.680976万吨，2020年8月因渗滤液问题审减垃圾量0.702万吨，计算得出，运送生活垃圾可处理率98.46%。

本项目运送生活垃圾可处理率98.46%≥95%，符合计划标准。本项标准分5分，评价得分5分。

C22烟气污染排放达标率

通过资料研读，现场调查，座谈访问，查阅《烟气排放连续监测小时平均值日报表》及查看在线环保检测系统等形式了解该项目每日排放烟气符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》B18485-2014标准，达到二噁英低于0.1ngTEQ/m³，二氧化硫1小时均值低于100mg/m³达标率100%。

通过访谈了解，未因烟气排放产生处罚，符合行业标准。本项标准分5分，评价得分5分。

C23污水排放达标率

通过资料研读，现场调查，座谈访问，查阅《废水排放连续监测小时平均值日报表》及查看在线环保检测系统等形式了解该项目每日排放污水符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，污水排放达标率为100%。

通过访谈了解，未因污水排放产生处罚，符合行业标准。本项标准分5分，评价得分5分。

C3时效指标

C31城市生活垃圾接收时限

当日运送垃圾当日接收完毕，不造成城市垃圾。

通过资料研读，现场调查，座谈访问等形式了解该项目当日运送垃圾均于当日接收完毕，不存在堆积情况。本项标准分7分，评价得分7分。

C4成本指标

C41垃圾处理补贴费

项目协议约定垃圾处理费60元/吨，经查阅平顶山市城管局财务资料，支付凭证，相关文件确认垃圾处理费成本为60元/吨。

符合处理费≤60元/吨的目标，本项标准分8分，评价得分8分。

C项目产出标准分40分，评价得分37.96分。

（四）D项目效益

D1经济效益

D11上传电力实现收入

经查阅相关垃圾焚烧发电上网明细资料并计算分析，本项目2021年度上传电量12,304.68万度（不含叶县），实现收入约6,890.62万元（按标杆电价计算）.

完成度超过计划目标5,600万元，本项标准分5分，评价得分5分。

D2社会效益

D21生活垃圾无害化

经通过资料研读，现场调查，座谈访问，查阅《烟气排放连续监测小时平均值日报表》及查看在线环保检测系统等形式了解该项目每日排放烟气符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准，达到二噁英低于0.1ngTEQ/m³，二氧化硫1小时均值低于100mg/m³达标率100%；每日排放污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，污水排放达标率为100%；虽然减少了生活垃圾堆放产生的渗滤液、臭味等污染源，但个别时间除臭不及时，对环境有一定的危害，未能完全实现无害化处理扣0.5分。本项标准分4分，评价得分3.5分。

D22生活垃圾减量化

经查阅相关记录，2020年6月15日至2021年1月31日期间，确认接收垃圾44.978976万吨，焚烧后产生飞灰0.950776万吨，分析计算得出处理后垃圾量占处理垃圾总数量的2.11%，减量化效果明显。本项标准分4分，评价得分4分。

D23生活垃圾资源化

经查阅相关记录，垃圾焚烧项目2020年度上传电力5,155.96万度；2021年度上传电力12,304.68万度。垃圾变废为宝产生新的能源，缓解城市用电压力。本项标准分2分，评价得分2分。

D3生态效益

经现场调查，座谈访问，垃圾焚烧处理项目使辖区城市卫生一定程度上得到明显改善、居民生活环境提升，群众生活质量提高。本项标准分5分，评价得分5分。

D项目效益标准分20分，评价实际得分19.5分。

- （五）E满意度

E1服务对象满意度

E11垃圾接收和运送部门满意度

经对项目单位、垃圾运送车辆司机的问卷调查，发放调查问卷21份，收回有效问卷21份，计算得出垃圾接收和运送部门满意度98.44%，大于预设绩效指标值90%。本项标准分5分，评价得分5分。

E12项目周边居民满意度

经对项目周边居民进行的问卷调查，发放调查问卷100份，收回有效问卷85份，计算得出项目周边居民满意度90.21%，大于预设绩效指标值90%。本项标准分5分，评价得分5分。

E满意度标准分10分，评价得分10分。

附件3：

平顶山市2021年度垃圾焚烧处理费项目绩效评级项目绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 三级指标内容 | 指标分值 | 评分标准 | 评分分值 | 得分/扣分说明 | 评价标准 及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策10.5分 | A1项目设立 | 3.5 | A11项目设立依据充分性 | 1.5 | 项目设立符合法律法规、符合经济社会发展规划和相关政策计0.5分；项目设立与部门职责范围相符，属于部门履职所需计0.5分； 项目属于公共财政支持范围计0.5分。 | 1.5 | 项目设立符合法律法规、符合经济社会发展规划和相关政策；项目设立与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围。 | 行业标准 |
|  |  |  | A12申报程序 规范性 | 2 | 项目按照规定申请、设立并执行了完整、正确的程序计1分；审批文件、材料符合相关要求1分。 | 2 | 项目按照规定申请、设立并执行了完整、正确的程序；审批文件、材料符合相关要求。 | 行业标准 |
|  | A2绩效目标 | 4 | A21绩效目标 合理性 | 2 | 设立项目有绩效目标计0.5分； 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性计0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算资金匹配计1分。 | 1 | 项目设立绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关性不完整；项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平、与预算资金不匹配扣1分。 | 经验标准 行业标准 比较法 |
|  |  |  | A22绩效指标 明确性 | 2 | 按项目情况设定具体的垃圾处理数量、质量、效益等细化指标且有可衡量性得1分；与项目目标任务数相对应计1分。 上述项目每缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 绩效指标设置不细化，可衡量性不强，与项目任务数不匹配扣1分。 | 经验标准 行业标准 比较法 |
|  | A3资金投入 | 3 | A31预算编制 科学性 | 2 | 预算额度测算依据充分、符合标准计1分；预算资金量与工作任务相匹配计1分。 | 0.5 | 预算编制的基础数据资料缺乏调查，数据收集不及时、不完整，额度测算依据不充分扣0.5分；资金量测算与工作数任务不匹配扣1分。 | 计划标准 经验标准 比较法 |
|  |  |  | A32资金分配 合理性 | 1 | 预算资金分配依据充分计0.5分； 资金分配额度合理且与项目单位 相适应计0.5分。 | 1 | 预算资金分配依据充分；分配度合理，与项目单位相适应。 | 计划标准 经验标准 比较法 |
| B 过程19.5分 | B1资金管理 | 10.5 | B11资金到位率 | 3 | 资金到位率分值=（实际到位资金/预算资金）×100%×分值 | 2.11 | =（到位资金1969.4715万元/预算资金2800万元）×100%×3 =2.11分。 | 计划标准 比较法 |
|  |  |  | B12预算执行率 | 3 | 预算执行率分值=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×分值 | 1.9 | =（实际支出资金1245.07476万元/实际到位资金1969.4715万元）×100%×3=1.9分。 | 计划标准 比较法 |
|  |  |  | B13资金支付 时效 | 2 | 资金支付及时计2分，每延迟支付一天扣0.1分扣完为止。 | 1 | 收到发票后20个工作日内 完成支付，但未按合同约定“垃圾处理服务费每月支付，年终结算”存在违约风险扣1分。 | 计划标准 比较法 |
|  |  |  | B14资金使用 合规性 | 2.5 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，计0.5分；资金符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，发现1次或1项扣1分。 | 2.5 | 资金使用合法、合规；资金拨付审批程序和手续完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 经验标准 行业标准 比较法 |
|  | B2组织实施 | 9 | B21组织机构 | 2 | 组织机构健全计1分；分工明确计1分。 | 1.5 | 项目未成立绩效管理工作小组， 扣0.5分。 | 计划标准 比较法 |
|  |  |  | B22项目管理制度 | 2 | 项目管理制度健全计1分； 严格按照项目管理制度执行计1分。 | 1.5 | 项目管理制度健全，个别制度未按规定执行，扣0.5分。 | 行业标准 比较法 |
|  |  |  | B23财务管理制度 | 2 | 支出符合部门预算批复的用途，计0.5分；资金管理、费用支出等制度健全计0.5分；严格执行财务制度计0.5分；会计核算规范计0.5分。 | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全，并按照制度执行；会计核算规范。 | 行业标准 比较法 |
|  |  |  | B24项目绩效自评 | 2 | 项目单位开展绩效自评工作及时计1分；自评规范、准确计1分。 | 0.5 | 自评不及时扣0.5分；自评价不准确、不规范扣1分。 | 经验标准 比较法 |
|  |  |  | B25项目档案管理 | 1 | 资金使用单位档案管理规范计0.5分； 各项档案资料完整计0.5分。 | 1 | 各项档案资料齐全 并及时归档。 | 行业标准 比较法 |
| C 项目产出40分 | C1数量指标 | 10 | C11城市生活垃圾日平均运送处理量 | 10 | 日均处理≥1000吨计10分，按处理数量占比计算分值，低于日均600吨不得分。 | 7.96 | 市区日平均处理垃圾（不含叶县）796.09吨；计算得分7.96分。 | 计划标准 比较法 |
|  | C2质量指标 | 15 | C21运送生活垃圾可处理率 | 5 | 可处理垃圾每降低5%扣1分， 扣完为止。 | 5 | 运送生活垃圾可处理率 98.46%≥95%。 | 计划标准 比较法 |
|  |  |  | C22烟气污染排放达标率 | 5 | 100%达标排放计5分， 处罚一次不得分。 | 5 | 100%排放达标，无处罚。 | 行业标准 比较法 |
|  |  |  | C23污水排放达标率 | 5 | 100%达标排放计5分， 处罚一次不得分。 | 5 | 100%排放达标，无处罚。 | 行业标准 比较法 |
|  | C3时效指标 | 7 | C31城市生活垃圾接收时限 | 7 | 当日接收计7分，影响运送1天（1天不接受）造成城市生活垃圾堆积扣1分。 | 7 | 当日运送垃圾均于当日接收完毕，未造成城市生活垃圾堆积。 | 经验标准 比较法 |
|  | C4成本指标 | 8 | C41垃圾处理补贴费 | 8 | 垃圾处理补贴费≤60元/吨，计8分。 | 8 | 垃圾处理费成本=60元/吨。 | 计划标准 最低成本法 |
| D 项目效益20分 | D1经济效益 | 5 | D11上传电力实现收入 | 5 | 按实现收入金额占比确定分值。收入≥6500万元，得5分；小于6500万元，该项得分=实际收入/6500×5。 | 5 | 2021年度上传电力12304.68万度，实现收入约6890.62万元。 | 计划标准 比较法 |
|  | D2社会效益 | 10 | D21生活垃圾无害化 | 4 | 烟气、污染排放达标，对环境无害计4分，否则不得分。 | 3.5 | 生活垃圾焚烧烟气、污水符合排放标准，但个别时间除臭不及时，对环境有一定的危害扣0.5分。 | 行业标准 比较法 |
|  |  |  | D22生活垃圾减量化 | 4 | 按减量化效果赋予分值，总分4分。 | 4 | 处理后垃圾量占处理垃圾总数量的2.11%，较处理前减少了97.89%，减量化效果明显。 | 经验标准 比较法 |
|  |  |  | D23生活垃圾 资源化 | 2 | 有电力上传行为计2分，否则不得分。 | 2 | 2020年度上传电力5155.96万度；2021年度上传电力12304.68万度。 | 计划标准 比较法 |
|  | D3生态效益 | 5 | D31解决垃圾污染环境问题，提升城市环境 | 5 | 城市环境提升、群众生活 质量改善计5分。 | 5 | 明显改善、稳步提升， 群众生活质量提高。 | 经验标准 比较法、公众评判法 |
| E 满意度 10分 | E1服务对象满意度 | 10 | E11垃圾接收和运送部门满意度 | 5 | 按照问卷调查满意度分值占比 确定评分分值。 | 5 | 满意度98.44%≥90%。 | 计划标准 公众评判法 |
|  |  |  | E12项目周边居民满意度 | 5 | 按照问卷调查满意度分值占比 确定评分分值。 | 5 | 满意度99.56%≥90%。 | 计划标准 公众评判法 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  | 88.47 |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  | 良 |  |  |  |

附件4：

平顶山市城管局2021年度垃圾焚烧处理费项目绩效评价发现问题清单

| 问题归类 | 具体事例 |
| --- | --- |
| 绩效管理类问题： 单位领导不重视绩效管理 | 未成立与项目相关业务、财务等人员组成绩效管理工作小组；未建立完善的预算绩效管理体系。 |
| 绩效管理类问题： 绩效目标表不合理 | - 数量指标设置为日处理垃圾1000吨，与城市生活垃圾总量水平有差距，且因周边其他垃圾焚烧处理厂亦有垃圾需求，绩效目标制定超出可处理垃圾的总体水平。 |
|  | 2、绩效目标与预算资金不匹配。制定的处理垃圾数量36.5万吨，结合2020年未支付补贴费980万，测算预算资金应为月3170万元，目标与申报的预算资金2800万元不匹配。 |
| 绩效管理类问题： 绩效指标不细化、不准确 | 1、质量指标仅设置为处理合格率，设立的指标与项目特点不符无法考核，指标设置不够准确；依据本项目特点质量指标包括垃圾的可处理程度及排放污水、废气质量，未设置相关考核指标，指标设置细化程度不够。 |
|  | 2、成本指标设置为≤2800万，不符合本项目成本特点，设置不准确。本项目成本为支付垃圾处理费每吨60元，运营前四年供应垃圾不足600吨/日，按600吨结算。 |
|  | 3、生态效益目标设置为持续使用时间，与目标不相匹配。且生态效益指标设置不够细化。 |
|  | 4、根据项目特点本项目对经济、社会、生态等均有影响，但效益仅设置社会效益，未见设置相关经济效益指标。 |
| 绩效管理类问题： 人员绩效管理素质欠缺 绩效管理类问题： 人员绩效管理素质欠缺 | 1、产出指标数量指标设置为处理垃圾1000吨/天，年度目标应为36.5万吨，实际完成任务20.75125吨，完成度不达标，但自评时未扣分。 |
|  | 2、绩效目标申报表设置社会效益指标为发电项目对用电压力的缓解，自评表该指标评价为垃圾焚烧处置对环境保护的促进作用，指标和评价不一致。 |
|  | 3、绩效目标申报表设置生态效益目标设置为持续使用时间，自评表该指标评价为空，指标和评价不一致。 |
|  | 4、绩效目标申报表未设置生态效益目标，自评表该评价指标设置为环保持续影响率。指标和评价不一致。 |
| 预算编制问题： 预算编制不科学 | 截至2021年11月处理垃圾40.78万吨，应支付垃圾处理费约2450万元，处理垃圾年度预算资金2800万元，2021年度拨付资金1969.4715万元，实际支付资金1245.07476万元。预算编制不科学。 |
| 管理制度问题： 制度执行不到位，条款制定不合理 | 1、未执行《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第七条3规定，将进厂垃圾称量系统与平顶山市城市管理局监管组电脑管理系统联网。 |
|  | 2、在资金到位率和预算执行率偏低的情况下，没能及时采取措施，及时纠偏。 |
|  | 3、《中节能（平顶山）环保能源有限公司运营和监管的考核实施办法（试行）》第二十七条规定扣减垃圾量力度不够。 |
| 资金管理－资金到位率： 资金到位率偏低 | 年度预算资金2800万元，2021年度拨付资金1969.4715万元，资金到位率70.34%。 |
| 资金管理－预算执行率： 预算执行率偏低 | 年度拨付资金1969.4715万元，实际支付资金1245.07476万元，预算执行率63.22%。 |
| 资金支付时效 | 未按特许经营权协议约定“垃圾处理服务费每月支付，年终结算”进行支付和结算，有违约风险。 |
| 产出类－数量指标－城市生活垃圾日平均处理量：未完成 | 日平均处理垃圾仅达到796.09吨（不含叶县）。（设立指标时通过区域调整将叶县生活垃圾处理纳入考核范围造成指标未完成）。 |
| 环境效益： 生活垃圾无害化 | 项目运营过程中个别时间除臭不及时，对环境有一定的危害。 |
| 其它问题 | 项目运营方执行制度过程中仍存在个别时间计量故障未及时通知、运输车辆短时间滞留情况及除臭不及时等情况，监管方已对该事项进行监督管理并予扣分处理。 |