附件2

部门项目单位自评总结报告

（城建零星工程建设资金）

一、项目支出基本情况

市财政局2021年下达城建零星工程建设资金项目预算1500万元，资金到位1500万元，截止2021年12月31日已执行。该资金用于我单位2021年对市管道路全面排查，建立维修台账，2021年市政基础设施维修工作。

二、项目单位自评工作开展情况

我单位根据《平顶山市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》的文件精神，结合“三定方案”职责，各相关科室及局属二级单位积极配合下，以平顶山市城市管理局作为责任单位，并作为参与机构完成本次项目绩效自评工作。

三、项目单位自评结果及分析

- （一）总体评价结论

- 该项目年度资金预算总额1500万元，其中当年财政拨款1500万元，年初预算数1500万元，全年预算数1500万元，全年执行数2万元，自评得分0分，实施单位平顶山市城市管理局。

- （二）指标分析

- 1、数量指标：指标1:车行道维修面积，年度指标值≤53000平方米，实际完成值53000平方米；指标2：人行道维修面积，年度指标值≤8900平方米，实际完成值8900平方米；指标3：维修排水设施项目，年度指标值≤33项，实际完成值33项；指标4：维修路灯设施项目，年度指标值≤40项，实际完成值40项；

- 2、质量指标：指标1：道路、路灯、排水部分建设施工验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%；

- 3、时效指标：指标1：项目建设时间，年度指标值全年，实际完成值全年；

- 4、成本指标：指标1：项目总投资，年度指标值≤1500万元，实际完成值2万元；

- 5、经济效益指标：无；

- 6、社会效益指标：指标1：周边道路、设施完善提升，年度指标值提升，实际完成值提升；指标2：创建文明城市方面影响程度，年度指标值明显，实际完成值明显；

- 7、生态效益指标：无；

- 8、可持续影响指标：无；

- 9、服务对象满意度指标：指标1:市民及上级部门对基础设施建设达标情况满意率，年度指标值≥90%，实际完成值96%；

- 以上总体分数100分，该项目设置绩效目标为10项，完成10项，不存在偏差现象，全年预算数1500万元，已完成2万元，项目已完工，未支付，尽快按程序支付。

- 项目单位自评发现的问题及整改措施

- 本次自评当中发现项目已完工，但因手续不全，无法支付导致2021年执行率低，我单位抓紧时间准备支付手续，尽快按程序支出，下一步多加学习预算绩效管理制度，合理制定绩效自评。

- 项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

平顶山市城市管理局

2022年4月18日

附

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城建零星工程建设资金 | 1500 | 2 | 0% | 37.5 | 30 | 10 | 77.5 | 是 |